##### HORTOBÁGY KÖZSÉG 					            1. sz. napirend

Polgármesterétől_______________________________________________________________

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a Képviselő-testület 2022. szeptember 9-ei rendkívüli, nyilvános ülésére)

Tárgy: „Építési beruházás V. - GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú közbeszerzési eljárást megindító ajánlati dokumentáció és ajánlattételi felhívás elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A GINOP 7.1.9-17-00024. kódszámú, Hortobágy-Világörökségünk a Puszta című pályázathoz kapcsolódóan 2018. november 26. napján támogatói döntés született. A képviselő-testület a pályázat megvalósítására vonatkozó konzorciumi megállapodást 123/2018. (XI.29.) Hö. határozatával jóváhagyta.

Az önkormányzat eredeti fejlesztési elképzelései az alábbiak valósultak volna meg a pályázat keretében:

- Vásártér felújítása, tájba illő pavilonok kiépítése, csapadékvíz elvezetése a vásártéren, sétatér létesítése

- parkolók kialakítása,

- víziszínpad felújítása,

- Hortobágy folyó medertisztítása a híd mindkét oldalán, mindkét irányban,

- A dísztér (az UFO lámpa környéke) és a kempinghez vezető gyalogút térkövezése,

- A déli út kialakítása

A képviselő-testület 60/2019. (VI. 28.)  Hö. határozatával elfogadta a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával közös beszerzésekre és közbeszerzésekre vonatkozó megállapodást és beszerzési szabályzatot.

A korábbi közbeszerzési eljárások az Önkormányzatot érintően (a Hortobágy folyó medertisztítására, illetve a Vásártért elkerülő déli útjának kialakítására vonatkozó kivitelezések esetén kívül) nem vezettek eredményre.

Az eltelt idő alatt a mindenki által köztudott drasztikus áremelések miatt az eredeti elképzelésekhez plusz forrásemelést szerettünk volna kapni, de sajnálatos módon ezt az eredmény nem sikerült elérni, így nem maradt más lehetőség csak a műszaki tartalom csökkentés.

A partnerekkel, valamint a tervezőkkel történt több körös egyeztetést követően elkészültek az új tervek, melyek reményeink szerint  megvalósíthatóak a jelenlegi forráskorlát átlépése nélkül. Nagyon meg kellett kúrtítani a beruházást, hogy a konzorcium egészét tekintve valamicske fejlesztési eredményt el lehessen érni a pályázatból.

A közbeszerzési eljárás tervezete 2022. szeptember 5. napján kapta meg a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályától a támogató tanusítványt, így az eljárás kiírásának nincs akadálya. (előterjesztés 1. melléklete)

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságrészéről Medgyesi Gergely Árpád igazgató úr a szükséges döntéseket meghozta és erről a döntések megküldésével tájékoztatta Hortobágy Község Önkormányzatát. (előterjesztés 2. melléklete)

Kérem a tisztlet Képviselő-testületi tagokat, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a határozati javaslatot fogadják el, s így hozzanak döntést a közbeszerzési eljárás elindításáról.

A döntésnél a Kbt. 27. § (5) bekezdése szerint név szerinti szavazást kell alkalmazni.

HATÁROZATI   JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ára és a 60/2019. (VI. 28.) Hö. határozatára figyelemmel az alábbi döntést hozza:

Az „Építési beruházás V. - GINOP-7.1.9-17-2018-00024” tárgyú, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal közös, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását - a felhívás I. részében, valamint a III. részében foglat feltételekkel - a határozat 1. sz. melléklete szerint, továbbá ajánlati dokumentációt a határozat 2. sz. melléklete szerint elfogadja. A közbeszerzési eljárás megindítható.

Megbízza a polgármestert, hogy a döntésről a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságát tájékoztassa, a szükséges nyilatkozatokat megtegye, aláírja.

Határidő:	2022. szeptember 9. és folyamatos

Felelős: 	Jakab Ádám András polgármester

Hortobágy, 2022. szeptember 7.

Jakab Ádám András

polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Koroknai-Bokor Erzsébet

kirendeltség-vezető