Hortobágy Község Önkormányzatának    		                              1.. sz. napirend

Polgármesterétől

________________________________________________________________

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a képviselő-testület 2026. április 15-i rendkívüli, nyilvános ülésére)

Tárgy: A Versenyképes Járások Program keretében, a Hortobágy 3. hrsz.-ú, ténylegesen Petőfi tér 2. alatti ingatlanon meglévő Égerházi Imre Galéria épületének belső felújítása 2. – a beszerzési eljárás lezárása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Versenyképes Járások Programban Hortobágy Község Önkormányzata konzorciumi keretek között sikeres támogatási kérelmet nyújtott be "Térségi Szolgáltató Pont kialakítása a Galéria épületében Hortobágy" megnevezéssel. A támogatói okiratot 2025. szeptember 8-i dátummal állította ki a Támogató képviseletében és nevében eljáró Magyar Államkincstár.

Az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján, a képviselő testület a 37/2026. (III.31.) Hö. határozatával elfogadta a kiviteli terveket és döntött a kivitelezési beszerzési eljárás megindításáról, a felkért ajánlattevőkről.

2026.04.01-én az ajánlatkérések elektronikus úton kiküldésre kerültek. Az ajánlattételi határidő 2026.04.08., szerda 14 óra volt.

A TOTKA-BAUER Kft-től 2026.04.08., szerda 6:36-kor e-mailben 5 db tisztázó kérdés érkezett. Mivel a kérdések megválaszolásához részben tervezői közreműködés volt szükséges, a beadási határidő 2026.04.10., 14:00-ra módosult. A válaszokat 2026.04.09., csütörtök 8:45-kor megküldtük.

A kilenc, ajánlatra felkért ajánlattevőből egy cég jelezte, hogy nem tud ajánlatot adni, 4 cég pedig érvényes ajánlatot adott, viszont valamennyi ajánlat a rendelkezésre álló forrás felett van. Csatoljuk az ajánlatokról készült döntéshozatali jegyzőkönyvet.

Mivel a legalacsonyabb árat adó ajánlattevő ajánlata (bruttó 44 060 913.- Ft) meghaladja a projektben rendelkezésre álló forrást (bruttó 37 526 913.-Ft), a beszerzési eljárás akkor lehet eredményes, amennyiben a szükséges többlet forrást az Ajánlatkérő vagy teljes egészében fedezi a 2026. évi önkormányzati költségvetése terhére, vagy a projekten belüli átcsoportosítással biztosítja. Jelenleg a projektben eszköz soron bruttó 8 485 587.- Ft áll a rendelkezésünkre, amelyet többek között informatikai eszközökre és bútorokra tervezett az önkormányzat. Amennyiben az átcsoportosítást (6 534 000.- Ft) a képviselő-testület támogatja, a beszerzési eljárást eredményessé kell nyilvánítani és meg kell kötni a vállalkozóval a szerződést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Mellékletek:

- döntéshozatali jegyzőkönyv kivitelezés

- HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének. 1. pontjában biztosított feladatkörében, valamint a 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Versenyképes Járások Program keretében, a Hortobágy 3. hrsz.-ú, ténylegesen Petőfi tér 2. alatti ingatlanon meglévő Égerházi Imre Galéria épületének belső felújítása beszerzési eljárásával kapcsolatban

- 1. a Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

- 2. a Képviselő-testület a döntéshozatali jegyzőkönyv alapján a DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft-t (székhely: 4030 Debrecen, Karabély u. 3., adószám: 24880521-2-09, e-mail: info@dryvitprofi.hu ) jelöli meg nyertes ajánlattevőnek.

- a Képviselő-testület a szükséges saját forrást, melynek mértéke bruttó 6 534 000.-Ft., a Versenyképes Járások Programon belül az eszközbeszerzés sorról való átcsoportosítással biztosítja.

- felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Hortobágy, 2026. április 13.

Jakab Ádám András

polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Széles Tamás

kirendeltség-vezető