Hortobágy Község Önkormányzatának    		                              1.. sz. napirend

Polgármesterétől

________________________________________________________________

E L Ő T E R J E S Z T É S

(a képviselő-testület 2026. március 24-i rendkívüli, nyilvános ülésére)

Tárgy: A Versenyképes Járások Program keretében, a Hortobágy 3. hrsz.-ú, ténylegesen Petőfi tér 2. alatti ingatlanon meglévő Égerházi Imre Galéria épületének belső felújítása – a beszerzési eljárás lezárása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Versenyképes Járások Programban Hortobágy Község Önkormányzata konzorciumi keretek között sikeres támogatási kérelmet nyújtott be "Térségi Szolgáltató Pont kialakítása a Galéria épületében Hortobágy" megnevezéssel. A támogatói okiratot 2025. szeptember 8-i dátummal állította ki a Támogató képviseletében és nevében eljáró Magyar Államkincstár.

Az önkormányzat beszerzési szabályzata alapján, a képviselő testület a 28/2026. (III.04.) Hö. határozatával elfogadta a kiviteli terveket és döntött a kivitelezési beszerzési eljárás megindításáról, a felkért ajánlattevőkről.

2026.03.05-én az ajánlatkérések elektronikus úton kiküldésre kerültek. Az ajánlattételi határidő 2026.03.19., csütörtök 14 óra volt. Mindhárom beérkezett ajánlat érvényes, viszont mindhárom ajánlat a rendelkezésre álló forrás felett van. Csatoljuk az ajánlatokról készült döntéshozatali jegyzőkönyvet.

Mivel a legalacsonyabb árat adó ajánlattevő ajánlata (bruttó 49 982 617.- Ft) meghaladja a projektben rendelkezésre álló forrást (bruttó 37 526 913.-Ft), a beszerzési eljárás akkor lehet eredményes, amennyiben a szükséges többlet forrást az Ajánlatkérő vagy teljes egészében fedezi a 2026. évi önkormányzati költségvetése terhére, vagy egyrészt projekten belüli átcsoportosítással, másrészt önkormányzati saját forrás bevonásával biztosítja. Amennyiben ez nem megoldható, a beszerzési eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani, és dönteni szükséges új eljárás lefolytatásáról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.

Mellékletek:

- döntéshozatali jegyzőkönyv kivitelezés

- HATÁROZATI JAVASLAT

Hortobágy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének. 1. pontjában biztosított feladatkörében, valamint a 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva a Versenyképes Járások Program keretében, a Hortobágy 3. hrsz.-ú, ténylegesen Petőfi tér 2. alatti ingatlanon meglévő Égerházi Imre Galéria épületének belső felújítása beszerzési eljárásával kapcsolatban

A variáció

- a Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mivel a szükséges saját forrást, melynek mértéke 12 455 704.- Ft., nem tudja biztosítani.

- A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az új beszerzési eljárásra vonatkozóan a soron következő ülésre terjessze be az ezzel kapcsolatos előterjesztését.

B variáció

1.a Képviselő-testület a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2. a Képviselő-testület a döntéshozatali jegyzőkönyv alapján a DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft-t (székhely: 4030 Debrecen, Karabély u. 3., adószám: 24880521-2-09, e-mail: info@dryvitprofi.hu) jelöli meg nyertes ajánlattevőnek.

- a Képviselő-testület a szükséges saját forrást, melynek mértéke bruttó 12 455 704.- Ft., az alábbiak szerint biztosítja: egyrészt a Versenyképes Járások Programon belül az eszközbeszerzés sort megszünteti és a 8 485 587.- Ft összeget az építés sorra csoportosítja át, másrészt az azon felüli további 3 970 117.- Ft-ot Hortobágy Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése terhére biztosítja.

- felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Jakab Ádám András polgármester

Hortobágy, 2026. március 20.

Jakab Ádám András

polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Széles Tamás

kirendeltség-vezető